RESTORAN POS v3

Kapsamlı Yol Haritası Raporu

Nisan 2026

| Proje | Restoran POS v3 |
| --- | --- |
| Mimari | Electron + Node.js/Express + React 18 + SQLite |
| Hedef Kitle | Küçük-Orta Ölçekli Restoranlar (Türkiye) |
| Mevcut Durum | MVP — Üretim Öncesi Son Hazırlık |
| Genel Puan | 7.5 / 10 |
| Rapor Tarihi | 6 Nisan 2026 |

# İÇİNDEKİLER

# 1. MEVCUT DURUM

## 1.1 Çalışan Özellikler

### Temel POS İşlemleri

- Masa yönetimi — alan/masa CRUD, durum makinesi (boş → dolu → rezerve)

- Sipariş yaşam döngüsü — oluşturma, kalem ekleme/çıkarma, mutfağa gönderme, kapatma

- Ödeme işlemleri — nakit, kredi kartı ve karma ödeme; para üstü hesabı

- Paket sipariş akışı — takeaway oluşturma, hazırlama, teslim durumları

- Mutfak ekranı — siparişleri anlık izleme, kalem durumu güncelleme

- İndirim ve servis ücreti yönetimi

### Müşteri Yönetimi

- Müşteri veritabanı — CRUD, telefon/adres kayıtları

- Türk telefon numarası normalizasyonu (+90, 0 prefix, 10/11 hane)

- Kara liste ve müşteri notu

- Geçmiş sipariş görüntüleme

### Arayan ID (CallerID) Entegrasyonu

- CID812 USB donanım desteği (HID modu)

- .NET 8 yardımcı süreci — cid.dll native wrapper

- Gelen çağrı popup ile müşteri eşleştirme

- Çağrı kaydı ve sipariş bağlama

### Yazıcı Sistemi

- Ethernet (TCP socket) ve USB (Windows GDI) yazıcı desteği

- ESC/POS rendering — PC857 Türkçe karakter kodlaması, ESC t 12

- Mutfak yazdırma — kategori bazlı yönlendirme, çoklu yazıcı

- Fiş yazdırma — sipariş kapandığında otomatik tetikleme

- Yazıcı keşfi — Store Bridge PowerShell entegrasyonu

- İdempotent iş kuyruğu — yeniden deneme güvenli, claimed_at kilidi

### Raporlama

- Günlük/haftalık/aylık satış özeti

- Kategori ve ürün bazlı analitik

- Ödeme tipi dağılımı (nakit/kart)

- Kullanıcı bazlı satış raporu

### Sistem & Altyapı

- Electron masaüstü uygulaması — packaged NSIS installer + portable .exe

- Multi-tenant mimari — business_id izolasyonu

- JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol bazlı erişim kontrolü (admin/kasiyer/garson/mutfak)

- Denetim kaydı (audit_log) — her kritik işlem izleniyor

- Store Bridge — bağımsız Windows yazıcı servisi

- better-sqlite3 WAL modu, foreign keys aktif

- Dev/packaged mod ayrımı, userData yol yönetimi

## 1.2 Bilinen Hatalar ve Eksikler

| Alan | Sorun | Şiddet | Etki |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT Sırrı | Electron her başlatmada farklı secret üretiyor → oturumlar kopuyor | KRİTİK | Tüm kullanıcılar |
| DB Transaction | Çok adımlı işlemler (sipariş, ödeme) transaction olmadan çalışıyor | YÜKSEK | Veri tutarsızlığı |
| Input Validation | Route'larda tip/aralık kontrolü yok; Joi/Zod eksik | YÜKSEK | Veri güvenliği |
| Rate Limiting | Sadece auth endpoint'inde var; bridge/admin korumasız | ORTA | DoS riski |
| Sayfalama | Liste endpoint'leri tüm sonuçları döndürüyor | ORTA | Performans |
| Yazıcı İzleme | Store Bridge çökseyse sessiz hata; yeniden başlatma yok | ORTA | Yazdırma kesilir |
| CallerID Bellek | Debounce sözlüğü sınırsız büyüyor | ORTA | Bellek sızıntısı |
| CORS | Sadece localhost; LAN kurulumda çalışmıyor | ORTA | Ağ erişimi |
| PC857 Haritası | 40 karakter tanımlı; genişletilmiş Latin eksik | DÜŞÜK | Yazıcı çıktısı |
| Satır Kaydırma | Uzun metinler fişte taşıyor | DÜŞÜK | Fiş kalitesi |
| legacy tablo | incoming_calls tablosu çift yazma devam ediyor | DÜŞÜK | DB boyutu |

## 1.3 Teknik Borç

### Kod Kalitesi

- server/routes/orders.js — 700+ satır; split edilmeli (modifiers, takeaway, status ayrı dosya)

- electron/main.cjs — 730+ satır; process yönetimi, path helper, config okuma karışık

- server/migrations/run.js — 530 satır; tablo migration'ları ayrı dosyalara taşınmalı

- store-bridge/printers/renderers.js — iyi yazılmış ama birim testi yok

- Tüm route'larda ortak hata yönetimi yok; try/catch kalıpları tekrarlı

### Güvenlik

- server/.env production secret'i commit'te — .gitignore'a alınmalı

- BRIDGE_TOKEN plaintext log'lara yazılıyor (main.cjs line ~387)

- Permissions JSON corrupt olursa sessiz {} dönüyor; şema doğrulaması yok

- pos-config.json world-readable; dosya izinleri belgelenmeli

### Performans

- Her istek için DB'den kullanıcı/rol sorgusu — in-memory TTL cache eklenmeli

- Yazıcı yönlendirmesi her kalemde çözümleniyor — business başına cache yapılmalı

- audit_log.created_at sütununda index yok — sıralama yavaş

- print_jobs tablosu temizlenmiyor — N gün sonra arşivleme gerekli

# 2. KRİTİK EKSİKLER (Hemen Yapılması Gerekenler)

## 2.1 Güvenlik Açıkları

### KRITIK — JWT Secret Kalıcılığı

Sorun: electron/main.cjs satır ~140'da, pos-config.json'da jwtSecret yoksa her Electron başlatmada crypto.randomBytes(64) çağrılıyor. Bu, her restart'ta tüm aktif token'ların geçersiz kalmasına yol açıyor.

Çözüm: pos-config.json'a jwtSecret alanı zorunlu hale getirilmeli veya userData'ya otomatik yazılmalı. Kurulum sırasında tek seferlik secret üretilip dosyaya kaydedilmeli.

### YÜKSEK — Input Validation Eksikliği

- Hiçbir route'da Zod/Joi gibi şema doğrulama yok

- SQL injection riski düşük (parameterized query kullanılıyor) ama tip/aralık ihlalleri DB'ye yazılabiliyor

- Uzun string'ler (notes, name) sınırsız; DB storage şişebilir

- Çözüm: server/middleware/validate.js oluştur; her route'a schema ekle

### YÜKSEK — Rate Limiting Eksikliği

- bridge/* ve admin/* endpoint'leri korumasız

- Yazıcı test endpoint'i brute-force ile çağrılabilir → yazıcı kağıt tüketimi

- Çözüm: express-rate-limit global middleware veya route bazlı limit

### ORTA — Token Log Sızıntısı

- BRIDGE_TOKEN console.log ile basılıyor (electron/main.cjs ~387)

- Çözüm: log'larda token'ı ****** ile maskele

## 2.2 Veri Kaybı Riski

### YÜKSEK — Transaction Eksikliği

server/routes/orders.js içinde finalize işlemi birden fazla UPDATE çalıştırıyor. İlk UPDATE başarılı, ikincisi başarısız olursa sipariş yarı mutfakta yarı pending kalıyor. Aynı sorun payments.js'de de geçerli.

- Çözüm: db.transaction(() => { ... })() wrapper tüm çok adımlı işlemlere eklenmeli

- Etkilenen dosyalar: orders.js, payments.js, printJobs.js

### ORTA — Yedekleme Mekanizması Yok

- pos.db tek nokta; disk arızasında tüm veri gidiyor

- WAL modu var ama sadece crash recovery için

- Çözüm: Günlük otomatik backup (userData'ya tarihli kopya); isteğe bağlı bulut sync

### DÜŞÜK — Print Job Orphan Riski

- Sipariş item status güncelleme ve print job oluşturma ayrı transaction'da

- Çözüm: Aynı transaction içine al

## 2.3 Kullanıcıyı Doğrudan Etkileyen Hatalar

| # | Hata | Etki | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electron restart → tüm oturumlar kapanıyor (JWT secret yenileniyor) | Tüm kullanıcılar yeniden giriş yapmak zorunda | KRİTİK |
| 2 | Store Bridge çökmesi → yazıcıya hiçbir şey gitmiyor, UI'da uyarı yok | Sessiz fiş/mutfak yazdırma hatası | YÜKSEK |
| 3 | LAN'dan erişimde CORS hatası → beyaz ekran | Tablet/ikinci cihaz kullanılamıyor | YÜKSEK |
| 4 | Uzun ürün adları fişte taşıyor → yazıcı anlamsız karakter basıyor | Müşteriye hatalı fiş gidiyor | ORTA |
| 5 | Sayfa yenilemede auth redirect loop (token expire) | Kullanıcı kilitlenebiliyor | ORTA |
| 6 | Büyük müşteri listesi (1K+) yavaş yükleniyor — sayfalama yok | Müşteri arama geç cevap veriyor | ORTA |

# 3. KISA VADE (1–2 Hafta)

## 3.1 Kritik Bug Fix'ler

### Sprint 1 — Güvenlik & Kararlılık (3-5 gün)

| Görev | Dosya | Tahmin |
| --- | --- | --- |
| JWT secret kalıcılığı — pos-config.json'a otomatik yazma | electron/main.cjs | 2 sa |
| DB transaction wrapper — orders, payments, printJobs | routes/*.js, services/* | 4 sa |
| Input validation middleware (Zod) — auth, orders, payments | middleware/validate.js | 6 sa |
| Rate limit bridge/* ve admin/* endpoint'leri | server/index.js | 1 sa |
| BRIDGE_TOKEN log maskeleme | electron/main.cjs | 30 dk |
| CORS — LAN IP desteği (env'den origin listesi) | server/index.js | 1 sa |

### Sprint 2 — Yazıcı & Fiş İyileştirmeleri (3-4 gün)

| Görev | Dosya | Tahmin |
| --- | --- | --- |
| Satır kaydırma (word-wrap) renderers.js'e ekle | renderers.js | 3 sa |
| Store Bridge çökme izleme + Electron auto-restart | electron/main.cjs | 2 sa |
| PC857 karakter haritası tamamlama (genişletilmiş Latin) | renderers.js | 2 sa |
| Yazıcı satır genişliğini per-printer config'den oku | renderers.js, admin API | 2 sa |
| Receipt footer — işletme adı/adresi/telefon config | printJobs.js, admin UI | 3 sa |

## 3.2 Kullanılabilirlik İyileştirmeleri

### UX Hızlı Kazanımlar

- Masa görünümü — doluluk renk skalası (5 renk: boş/az/yoğun/dolu/rezerve)

- Sipariş ekranı — kalem arama/filtreleme (özellikle büyük menüde)

- Mutfak ekranı — sipariş yaşına göre renk uyarısı (sarı 10dk, kırmızı 20dk)

- Bildirim sesi — yeni sipariş geldiğinde ses çalma seçeneği

- Yazıcı test butonu — ayarlar sayfasında anlık test yazdırma

- Store Bridge bağlantı durumu — sidebar'da ikon (yeşil/sarı/kırmızı)

### Admin Panel İyileştirmeleri

- Kullanıcı son giriş zamanı görüntüleme

- Yazıcı durum monitörü — son başarılı yazdırma zamanı

- Sistem sağlık sayfası — SQLite boyutu, print_jobs sayısı, Bridge uptime

## 3.3 UI/UX İyileştirmeleri

| Bileşen | Mevcut Durum | Önerilen İyileştirme |
| --- | --- | --- |
| Sipariş ekranı | Tüm kalemler tek listede | Kategoriye göre grupla + hızlı filtre tab |
| Ödeme ekranı | Manuel tutar girişi | Hızlı tuş takımı (10/20/50/100 TL butonlar) |
| Müşteri seçimi | Popup modal | Inline arama — telefon yazarken anlık öneri |
| Mutfak ekranı | Tablo görünümü | Kart görünümü seçeneği + sürükleme ile durum |
| Raporlar | Tablo çıktısı | Grafik önizleme (recharts zaten bağımlılıkta) |
| Login sayfası | Tek işletme | Son giriş yapılan işletme hatırlama |
| Sidebar | Her zaman açık | Collapse modu — küçük ekranlar için |
| Hata mesajları | Generic "Hata oluştu" | İşlem bazlı açıklayıcı mesaj + retry butonu |

# 4. ORTA VADE (1 Ay)

## 4.1 Yeni Özellikler

### Rezervasyon Modülü

- Masa rezervasyonu — tarih/saat, kişi sayısı, not

- Takvim görünümü — günlük/haftalık masa bazlı rezervasyon listesi

- SMS/WhatsApp bildirim entegrasyonu (Twilio veya NetGSM)

- Rezervasyon → sipariş dönüşümü tek tıkla

### Garson Çağırma

- QR kod masa bazlı (müşteri tarayıcıdan çağırıyor)

- Garson uygulamasına push benzeri uyarı (polling ile)

- Çağrı geçmişi ve yanıt süre takibi

### Ürün Yönetimi Geliştirmeleri

- Ürün görseli yükleme (local storage, max 500KB)

- Menü saatleri — ürün/kategori aktif saat aralığı

- Combo/set menü — birden fazla ürün gruplandırma

- Popüler ürün önerileri (sipariş geçmişine göre)

- Ürün bazlı not/allerjen alanı

## 4.2 Raporlama ve Analitik

### Mevcut Raporların Zenginleştirilmesi

- Saatlik yoğunluk haritası — hangi saat en çok sipariş alıyor

- Masa devir hızı raporu — ortalama oturma süresi, masa başına gelir

- Garson performansı — sipariş sayısı, ortalama kalem/sipariş, iptal oranı

- Ürün karlılık raporu (maliyet alanı eklenirse)

- Kalan/iptal kalemler analizi — fire raporu

### Grafik Bileşenleri (recharts hazır)

| Grafik | Veri Kaynağı | Tür |
| --- | --- | --- |
| Günlük ciro trendi | orders + payments | Line chart |
| Kategori satış dağılımı | order_items + categories | Pie/Donut chart |
| Saatlik yoğunluk | orders.created_at | Bar chart (24 sütun) |
| En çok satan 10 ürün | order_items | Horizontal bar |
| Ödeme tipi trendi | payments | Stacked bar |
| Haftalık karşılaştırma | Bu hafta vs geçen | Grouped bar |

### Dışa Aktarma

- CSV export — satış verileri, müşteri listesi

- PDF rapor — günlük kapanış fişi (otomatik gece yarısı)

- Excel export (xlsx) — aylık muhasebe özeti

## 4.3 Stok Takibi (Temel)

Stok modülü, POS sisteminin doğal bir uzantısı. MVP seviyesinde aşağıdaki işlevler yeterli:

### Veri Modeli

| Tablo | Alanlar | İlişki |
| --- | --- | --- |
| stock_items | id, business_id, name, unit, quantity, min_quantity, cost_price | products ile M:N |
| stock_movements | id, item_id, movement_type, quantity, notes, created_at | stock_items |
| product_ingredients | product_id, stock_item_id, quantity_used | recipe linkage |

### Özellikler

- Stok kalem girişi ve birim tanımlama (kg/lt/adet)

- Sipariş tamamlandığında otomatik stok düşme (product_ingredients üzerinden)

- Minimum stok uyarısı — ana ekranda kırmızı banner

- Manuel stok hareketi — alım/fire/sayım giriş

- Stok hareketi geçmişi raporu

## 4.4 Sipariş Geçmişi ve Müşteri Profili

### Sipariş Geçmişi

- Kapalı siparişler arama — tarih, masa, müşteri, tutar aralığı

- Sipariş detay görüntüleme — kalemler, ödemeler, değişiklik geçmişi

- Sipariş yeniden yazdırma — geçmişten fiş tekrar bas

- İptal edilmiş kalemler dahil tam geçmiş

### Müşteri 360 Profili

- Müşteri başına toplam harcama, sipariş sayısı, son ziyaret

- Favori ürünler (sipariş geçmişinden hesaplanan)

- Adres geçmişi ve varsayılan adres belirleme

- Müşteri bazlı indirim tanımı

# 5. UZUN VADE (3+ Ay)

## 5.1 Büyük Özellikler

### WebSocket / Gerçek Zamanlı İletişim

Mevcut polling mimarisi (Store Bridge 2 sn, UI 5 sn) yetersiz kalacak. socket.io veya ws entegrasyonu:

- Mutfak ekranı anlık güncelleme — sipariş geldiğinde sayfa yenilemesiz

- Garson bildirim push — masa çağırma, sipariş hazır

- Çoklu cihaz senkronizasyonu — kasiyerin işlemi tüm ekranlara yansıyor

- Store Bridge push — polling yerine event-driven print job tetikleme

| Bileşen | Teknoloji | Karmaşıklık |
| --- | --- | --- |
| WS sunucusu | socket.io (server/index.js'e ekle) | Orta |
| React client | socket.io-client + Context | Orta |
| Bridge push | WS client (store-bridge/index.js) | Düşük |
| Auth entegrasyon | JWT over WS handshake | Orta |
| Reconnect mantığı | Exponential backoff, business scope | Yüksek |

### Çoklu Şube Desteği

- branches tablosu zaten var — business → branch hiyerarşisi mevcut

- Şube bazlı raporlama konsolide dashboard

- Merkezi ürün/menü yönetimi — şubelere push

- Şubeler arası stok transferi

- Her şubenin bağımsız pos-config.json ile çalışması

### Online Sipariş Entegrasyonu

- Yemeksepeti / Getir webhook alımı → otomatik sipariş oluşturma

- QR kod masa menüsü → müşteri kendi siparişini veriyor

- WhatsApp Bot entegrasyonu (Twilio Sandbox veya yerli alternatif)

- Kendi web sipariş sayfası (basit React SPA)

### Müşteri Sadakat Programı

- Puan biriktirme — sipariş tutarına göre puan

- Puan kullanma — indirim kuponuna dönüştürme

- Doğum günü kuponu otomatik SMS

- VIP müşteri kartı (QR ile hızlı tanıma)

## 5.2 Altyapı İyileştirmeleri

### Veritabanı

- SQLite → PostgreSQL migration yolu hazırlama (büyük şubeler için)

- Read replica desteği (raporlama DB ayrımı)

- Para birimi için REAL yerine INTEGER (kuruş cinsinden) + migration

- Arşivleme — 1 yıldan eski sipariş/log ayrı DB'ye taşıma

### API ve Servis Katmanı

- OpenAPI/Swagger spec otomatik üretme (zod-to-openapi)

- Versiyonlu API — /api/v1/ prefix

- GraphQL gateway (büyük yapılar için opsiyonel)

- Redis cache — kullanıcı/rol, yazıcı routing için

### Güvenlik Sertleştirme

- 2FA desteği — admin hesaplar için TOTP

- Session revocation listesi — logout'ta token kara listeye

- IP bazlı erişim kısıtlama (admin panel)

- Encrypted SQLite (SQLCipher entegrasyonu)

## 5.3 Mobil Uygulama

### Strateji

Mevcut REST API üzerine React Native veya Flutter ile garson uygulaması:

| Özellik | Öncelik | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Sipariş alma (garson) | P1 | Masaya git → kalem ekle → mutfağa gönder |
| Masa durumu görüntüleme | P1 | Read-only harita |
| Bildirim push | P1 | FCM ile masa çağırma, sipariş hazır |
| Ödeme alma | P2 | Kasiyere yönlendirme veya mobil ödeme |
| Mutfak ekranı tablet | P2 | iPad/Android tablet optimize |
| Offline mod | P3 | Bağlantı kopunca lokal queue |

# 6. TEKNİK BORÇ

## 6.1 Refactor Edilmesi Gereken Dosyalar

| Dosya | Satır | Sorun | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| server/routes/orders.js | 700+ | Tek dosyada CRUD, status machine, mutfak, takeaway, ödeme | orders-crud.js / orders-kitchen.js / orders-status.js'e böl |
| electron/main.cjs | 730+ | Process yönetimi, path helper, config, health check hepsi bir arada | processManager.cjs, pathHelper.cjs, configLoader.cjs'e böl |
| server/migrations/run.js | 530+ | Tüm tablolar ve migrationlar aynı dosyada | migrations/ dizini + her tablo için ayrı dosya |
| server/services/printJobs.js | 527 | Enqueue, renderer, routing, mock hepsi bir arada | printQueue.js / receiptRenderer.js / kitchenRenderer.js |
| store-bridge/index.js | 200+ | Discovery, poller, CID başlatma karışık | orchestrator.js + ayrı init dosyaları |
| client/src/components/settings/PrinterDetailPage.jsx | 650+ | Tek sayfada 5 farklı form | PrinterConnectionForm / PrinterRoutingForm / PrinterTestPanel |

## 6.2 Test Eksiklikleri

Mevcut durum: Sıfır test dosyası.

### Önerilen Test Katmanları

| Katman | Araç | Kapsam | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim testler | Vitest | helpers.js, phoneNormalize.js, renderers.js, printRouting.js | P1 — 1. hafta |
| Entegrasyon testleri | Supertest+Vitest | Auth akışı, sipariş yaşam döngüsü, ödeme, yazdırma | P1 — 2. hafta |
| DB testler | better-sqlite3 in-memory | Migration idempotency, foreign key constraints | P1 — 2. hafta |
| E2E testler | Playwright | Login → sipariş → ödeme → fiş akışı | P2 — 1. ay |
| Electron testler | Spectron/Playwright Electron | Başlatma, child process, window lifecycle | P3 — 3. ay |

### Kritik Test Senaryoları (P1)

- phoneNormalize.js — 20+ Türk numara formatı (0212..., +90532..., 05xx, 212...)

- encodePC857() — Türkçe karakterlerin doğru byte'a dönüştüğünü doğrula

- JWT auth middleware — geçerli/süresi dolmuş/sahte token

- businessScope — çapraz business erişim engeli

- print_jobs idempotency — aynı key ile çift enqueue

- DB migration — fresh DB ve mevcut DB üzerinde idempotent çalışma

- Order transaction — ikinci UPDATE hata fırlatırsa rollback

## 6.3 Dokümantasyon Eksiklikleri

| Eksik Doküman | Önem | Önerilen Format |
| --- | --- | --- |
| API endpoint referansı | Yüksek | OpenAPI 3.0 YAML (zod-to-openapi ile otomatik) |
| DB şema diyagramı | Yüksek | dbdiagram.io veya Mermaid ERD |
| Store Bridge mimari belgesi | Orta | README.md — veri akış diyagramı |
| Electron process akış diyagramı | Orta | Mermaid sequence diagram |
| Kurulum/güncelleme kılavuzu | Yüksek | Markdown — adım adım Windows kurulum |
| pos-config.json tüm alanlar | Orta | JSON Schema + açıklama tablosu |
| Klavye kısayolları | Düşük | UI içi yardım ekranı |
| Hata kodları referansı | Orta | Markdown tablo — HTTP 4xx/5xx anlamları |
| CHANGELOG | Düşük | Sürüm bazlı değişiklik listesi |

# 7. DEPLOYMENT

## 7.1 Mevcut Dağıtım Durumu

electron-builder ile NSIS kurulum paketi ve portable .exe üretimi yapılandırıldı. Temel akış:

| Adım | Komut | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Native rebuild | npm run rebuild:server-native | better-sqlite3 Electron uyumlu .node |
| Client build | npm run build (client) | client/dist/ |
| Electron build | electron-builder --win --x64 | dist-electron/ |
| NSIS installer | dist:nsis | Restoran POS Setup x.x.x.exe |
| Portable | dist:portable | Restoran POS x.x.x.exe |

## 7.2 Güncelleme Süreci İyileştirme

### Kısa Vade — Manuel Güncelleme İyileştirme

- Kurulum öncesi DB yedeği otomatik alma (NSIS installer hook)

- Sürüm kontrolü — uygulama başlarken mevcut sürümü logla

- Güncelleme notu popup — yeni kurulum sonrası değişiklik listesi

- pos-config.json ve pos.db mevcut yüklemenin üzerine yazılmaması garantisi

### Orta Vade — Yarı Otomatik Güncelleme

| Bileşen | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sürüm kontrol API'si | Express endpoint /api/version | Uygulamada "Güncelleme mevcut" banner |
| İndirme yöneticisi | Electron dialog + fetch | Kullanıcı onayıyla .exe indir |
| Kurulum tetikleme | shell.openPath(exePath) | İndirim sonra yükleyiciyi başlat |
| Rollback | Önceki sürüm ZIP arşivi | Kurulum başarısız olursa geri dön |

### Uzun Vade — electron-updater ile Otomatik Güncelleme

- electron-builder'ın electron-updater paketi — otomatik diff update

- Güncelleme sunucusu: GitHub Releases veya kendi S3/CDN

- Delta güncellemeler — sadece değişen dosyaları indir (~%80 küçük)

- Sessiz arka plan indirme + kullanıcı onayıyla uygulama

- Rollback desteği — önceki sürüme tek tıkla dön

## 7.3 Yedekleme Stratejisi

### Önerilen Katmanlı Yedekleme

| Katman | Sıklık | Yöntem | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlık (WAL) | Her yazma | SQLite WAL — otomatik | Çalışma süresi |
| Günlük lokal | Gece 02:00 | pos.db → userData/backups/YYYY-MM-DD.db | 30 gün |
| Haftalık lokal | Pazar 03:00 | ZIP ile sıkıştırılmış DB + pos-config.json | 12 hafta |
| Aylık harici | Ayın 1'i | USB disk / paylaşılan ağ klasörü kopyası | 12 ay |
| Bulut (opsiyonel) | Günlük | Şifreli .db → OneDrive / Google Drive / S3 | Sınırsız |

### Uygulama Planı

- Electron main.cjs'e scheduleBackup() fonksiyonu — setInterval ile gece 02:00

- fs.copyFileSync(dbPath, backupPath) — WAL checkpoint sonrası

- 30 günden eski yedekleri temizle — readdir + stat + unlink

- Yedek başarısız olursa admin UI'da uyarı göster

- Manuel yedek al butonu — admin paneline ekle

## 7.4 Üretim Kontrol Listesi

| # | Kontrol Maddesi | Durum | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JWT_SECRET kalıcı ve güçlü (32+ char) | EKSİK | pos-config.json otomasyonu gerekli |
| 2 | DB transaction wrapper tüm kritik işlemlerde | EKSİK | Sprint 1'de yapılacak |
| 3 | Input validation (Zod) tüm route'larda | EKSİK | Sprint 1'de yapılacak |
| 4 | Rate limiting tüm endpoint'lerde | EKSİK | Express global middleware |
| 5 | CORS origin listesi env'den konfigüre ediliyor | EKSİK | LAN erişimi için kritik |
| 6 | server/.env git'te değil (.gitignore'da) | EKSİK | .env.example ile değiştir |
| 7 | better-sqlite3 Electron için rebuild edildi | TAMAM | rebuild-server-native.cjs |
| 8 | app.setName("Restoran POS") userData yolu doğru | TAMAM | main.cjs güncellendi |
| 9 | print_jobs.order_id nullable | TAMAM | Migration eklendi |
| 10 | PC857 Turkish encoding ESC t 12 | TAMAM | renderers.js güncellendi |
| 11 | Mock mod varsayılan KAPALI (gerçek yazdırma) | TAMAM | config/index.js |
| 12 | CallerID DLL yolu packaged modda doğru | TAMAM | main.cjs Release/net8.0 |
| 13 | Günlük otomatik DB yedekleme aktif | EKSİK | Orta vadede yapılacak |
| 14 | Store Bridge çökme izleme + otomatik restart | EKSİK | Sprint 2'de yapılacak |
| 15 | Yazıcı satır kaydırma (word-wrap) | EKSİK | Sprint 2'de yapılacak |

# 8. ÖZET PANO

## Genel Değerlendirme

| Boyut | Puan | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Özellik Tamamlığı | 8 / 10 | POS çekirdeği güçlü; stok/rezervasyon eksik |
| Kod Kalitesi | 7 / 10 | Temiz yapı; büyük dosyalar bölünmeli |
| Güvenlik | 6 / 10 | JWT sorunu ve input validation kritik |
| Performans | 7 / 10 | SQLite WAL yeterli; cache ve sayfalama ekle |
| Test Kapsamı | 1 / 10 | Sıfır test — en büyük risk |
| Dokümantasyon | 7 / 10 | README iyi; API doc ve şema diyagramı eksik |
| Deployment Olgunluğu | 7 / 10 | electron-builder hazır; auto-update gerekli |
| GENEL ORTALAMA | 7.5 / 10 | MVP için uygun; üretim sertleştirmesi gerekli |

## Öncelik Matrisi

| Zaman Dilimi | Görev | Etki | Çaba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hafta | JWT secret kalıcılığı | Kritik | Düşük (2 sa) |
| 1. Hafta | DB transaction wrapper | Yüksek | Orta (4 sa) |
| 1. Hafta | Input validation (Zod) | Yüksek | Orta (6 sa) |
| 1. Hafta | Rate limiting genişletme | Orta | Düşük (1 sa) |
| 2. Hafta | Word-wrap renderers.js | Orta | Düşük (3 sa) |
| 2. Hafta | Store Bridge restart izleme | Yüksek | Orta (4 sa) |
| 2. Hafta | CORS LAN desteği | Orta | Düşük (1 sa) |
| 3-4. Hafta | Birim + entegrasyon test altyapısı | Yüksek | Yüksek (2 gün) |
| 3-4. Hafta | Grafik raporlar (recharts) | Orta | Orta (3 gün) |
| 3-4. Hafta | Otomatik günlük DB yedekleme | Yüksek | Düşük (4 sa) |
| 1. Ay | Stok modülü (temel) | Yüksek | Yüksek (5 gün) |
| 1. Ay | Rezervasyon modülü | Orta | Yüksek (4 gün) |
| 3. Ay | WebSocket gerçek zamanlı | Yüksek | Yüksek (1 hafta) |
| 3. Ay | electron-updater otomatik güncell. | Orta | Orta (3 gün) |
| 6+ Ay | Mobil garson uygulaması | Orta | Çok Yüksek (1 ay) |